| การจัดการความรู้ (KM) | One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง) |
| --- | --- |
| หัวเรื่อง | การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง กรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | เลขที่เอกสาร | 12/57 |
|  |  | วันที่รายงาน | 26/12/57 |
| ประเภท | (ความรู้พื้นฐาน(การแก้ไขปรับปรุง(ความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น | ผู้อำนวยการ | หัวหน้างาน | ผู้จัดทำ |
|  |  | ชูติมา วัฒนสุทธิ | ชูติมา วัฒนสุทธิ | พิชามญชุ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา |
| หลักการเหตุผล ด้วยลักษณะการทำงานก่อสร้าง มีผู้เกี่ยวข้องในการทำงาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง (มหาวิทยาลัย) ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา (2) ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง (มหาวิทยาลัย) ทำหน้าที่ควบคุมและกำกับการทำงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อสร้าง (3) ผู้รับจ้าง มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 137 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ รับบันทึกรายงานความเห็นจากคณะกรรมการตรวจการจ้างขอให้ยกเลิกสัญญา นำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ ส่งหนังสือถึงผู้รับจ้างให้เร่งรัดการทำงาน ติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ส่งหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา (ครั้งที่ 1) ให้ผู้รับจ้างชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน ส่งหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา (ครั้งที่ 2) ให้ผู้รับจ้างชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน แจ้งสงวนสิทธิ์การบอกเลิกสัญญา ประโยชน์ที่ได้รับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การส่งหนังสือถึงผู้รับจ้างต้องส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น การแจ้งบอกเลิกสัญญาต้องทำอย่างน้อย 2 ครั้ง |
| ผลที่ได้รับ | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้ถ่ายทอด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้รับการถ่ายทอด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ข้อควรระวัง